瑞丽丝阶段复盘

从方向重启到 P0 v0.7.1a · Stage 2C

版本：v1.0

状态：当前阶段复盘

基准日期：2026-08-18

阶段结论  产品已经证明“能看懂、能走通”，并完成当前占位人物基线下的自动验收证据闭环；但尚未证明“想长期拥有、愿意再次回来”，更未证明真实桌面工程可行。下一阶段应转向人物接入和真人测试。

# 1. 本阶段完成了什么

从办公助手主导重启为游戏化 AI 数字生命桌面产品。

完成 PT-01 至 PT-11 首次关系闭环和第二次返回证明。

建立 LIFE、CHAT、ASSIST、FOCUS 和场景切换的长期桌面结构。

实现任务结束后的场景、人物位置、活动和动效状态恢复。

接入月海花园、风眠浮原和云上列车终点站三场景。

完成 Stage 2A 主题切换、Stage 2B 月海样板和 Stage 2C 三场景环境呼吸。

形成当前人物候选方向、三场景换装和透明接入素材。

# 2. 本阶段真正验证了什么

| 命题 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 她是否像在生活 | 原型层面成立 | 先行为后问候、LIFE 主状态、低打扰入口 |
| 关系是否有连续性 | 原型层面成立 | 共同物品、离开、第二次返回和状态保存 |
| 实用能力是否可退场 | 原型层面成立 | ASSIST/FOCUS 完成后恢复生活快照 |
| 三场景是否有不同角色 | 原型层面成立 | 主场景、白昼共处、事件场景分工 |
| 用户是否愿意长期使用 | 尚未验证 | 没有真人种子测试 |
| 真实产品是否可行 | 尚未验证 | 没有桌面壳、真实 AI 和记忆工程 |

# 3. 暴露出的管理问题

开发进度领先于项目文档，导致旧“开发 0%”快照仍被放在当前目录。

PT 编号语义在产品总纲和当前源码之间发生漂移。

独立第一锚居与月海花园同时被描述为“家”，世界结构出现冲突。

Stage 2C 当前说明被放入历史归档，Stage 2A/2B 的过时限制反而更容易被误读。

测试脚本保留旧工作区绝对路径，报告列出截图但项目包缺少对应证据。

人物目录使用“当前基准”措辞，但规范仍标记 CANDIDATE。

# 4. 本次修正原则

当前实现事实以 v0.7.1a Stage 2C 源码为最高优先级。

产品文档跟随当前实现修正 PT 与场景口径，但继续保留未实现边界。

历史材料不伪装成当前材料；有追溯价值的文件归档而不是混放。

测试结论必须和实际报告、截图、时间戳一起保存。

人物候选不越级为 APPROVED，原型占位不越级为正式资产。

# 5. 尚未完成与退出条件

| 退出条件 | 当前状态 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 人物决策门 | 未完成 | M1 明确 APPROVED 或明确退回 |
| 人物接入验证 | 未完成 | 一套日常人物在三分辨率和主要状态无严重遮挡 |
| 自动验收证据 | 完成 | 2 份 JSON 报告、29 张截图、运行错误为 0 |
| 种子用户验证 | 未开始 | 5–8 人完成理解、共处和回访测试 |
| 工程路线决策 | 未开始 | 桌面壳、人物渲染和 AI/记忆路线形成决策记录 |

# 6. 下一步唯一主线

P0 主线  锁定人物 → 接入一套人物 → 复跑并归档证据 → 做 5–8 人测试 → 决定是否进入桌面工程化。

在这条主线完成前，不新增第四张场景，不扩展更多穿搭，不继续叠加办公案例，也不把原型演示数据包装成真实 AI 能力。